# I. Migration Plan

- Revision: ce8efeadb8fe (down_revision 5bf6a0ec10c8)

- Bảng ảnh hưởng: tasks (tham chiếu users)

- Mục tiêu: thêm 3 field mới vào task mà không mất dữ liệu cũ và không làm hỏng client cũ.

- Thay đổi schema

| Field | Kiểu | Null | Default | Backfill |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| priority | enum priority_enum (Low, Medium, High) | NOT NULL | server_default='Medium' | Postgres tự điền Medium cho dòng cũ khi add column |
| due_date | Date | NULL | không | Không. NULL = chưa có hạn |
| assignee_id | UUID | NULL | không | Không. NULL = chưa giao |

- Ràng buộc và index:

- FK tasks_assignee_id_fkey: assignee_id → users.id, ON DELETE SET NULL.

- Index ix_tasks_assignee_id (phục vụ lọc theo assignee).

- Thứ tự thực hiện và lý do

| Bước | Hành động | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo enum type priority_enum (checkfirst=True) | Cột priority cần type tồn tại trước |
| 2 | Add priority NOT NULL + server_default='Medium' | Dòng cũ nhận giá trị hợp lệ nên không vi phạm NOT NULL |
| 3 | Add due_date, assignee_id nullable | Không có giá trị đúng cho dữ liệu cũ nên không bịa |
| 4 | Tạo FK và index | Cột phải tồn tại trước khi gắn ràng buộc |

- Quy trình chạy

- Backup: pg_dump database (bắt buộc trên môi trường thật).

- Kiểm tra version hiện tại: alembic current (kỳ vọng 5bf6a0ec10c8).

- Nâng cấp: alembic upgrade head.

- Xác minh:

  - alembic current ra ce8efeadb8fe (head).

  - Số dòng tasks không đổi.

  - Dòng cũ có priority = 'Medium', due_date và assignee_id rỗng.

- Deploy theo thứ tự: DB migration → backend mới → frontend mới.

- Backward compatibility (expand → migrate → contract)

- Tuần này chỉ ở bước expand: thêm cột, không xóa hay đổi tên.

- Client cũ không gửi priority thì nhận Medium. Schema Pydantic cũng đặt default Medium và để due_date, assignee_id optional để không trả 422.

- Response có thêm field mới không làm hỏng client cũ.

- Chưa có bước contract.

- Rủi ro và cách giảm

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| Add NOT NULL không default trên bảng có dữ liệu sẽ lỗi | Dùng server_default |
| Quên tạo enum trước | Tạo enum ở bước 1 với checkfirst=True |
| Gõ sai giá trị enum | Dùng đúng Low/Medium/High, enum từ chối giá trị lạ |
| User bị xóa khi còn task được giao | ON DELETE SET NULL, task thành unassigned |
| Autogenerate sinh drop_column hoặc thiếu backfill | Đọc và sửa file migration trước khi chạy |
| Bảng lớn: add column + index có thể giữ lock | Đã test trên dữ liệu mẫu nhỏ; với bảng lớn cần cân nhắc backfill theo batch và tạo index CONCURRENTLY |

- Kiểm thử (xem docs/evidence/)

- 01–03: upgrade trên dữ liệu có sẵn, dòng cũ nhận Medium.

- 04: insert kiểu app cũ nhận Medium; enum từ chối Urgent; FK từ chối assignee_id không tồn tại.

- 05–09: downgrade và upgrade lại chạy được.

- 10, 11: chỉ có một head.

II. ERD V3

# III. Rollback Note — (ce8efeadb8fe)

- Lệnh

- Xem version hiện tại: alembic current

- Lùi một bước: alembic downgrade -1 (về 5bf6a0ec10c8)

- Nâng lại: alembic upgrade head

- Downgrade làm gì

Thứ tự ngược với upgrade:

- Drop index ix_tasks_assignee_id

- Drop FK tasks_assignee_id_fkey

- Drop cột assignee_id, due_date, priority

- Drop enum type priority_enum

- Dữ liệu bị mất

| Mất | Giữ |
| --- | --- |
| Toàn bộ giá trị priority, due_date, assignee_id | Các dòng task và các cột cũ (id, title, ...) |

Bằng chứng (docs/evidence/05–09): task "Viết báo cáo" có High + 2026-12-31 trước downgrade; sau downgrade rồi upgrade lại chỉ còn Medium và không có hạn. Upgrade lại không khôi phục giá trị đã nhập.

- Khi nào an toàn

| Tình huống | Downgrade |
| --- | --- |
| Dev/test, hoặc vừa upgrade và chưa ai nhập field mới | An toàn |
| Production, đã có người dùng field mới | Không nên. Mất dữ liệu thật |

- Quy trình rollback trên môi trường thật

- Backup trước khi upgrade (pg_dump) và giữ file backup.

- Nếu phải downgrade khi đã có dữ liệu mới, export trước 3 cột: COPY (SELECT id, priority, due_date, assignee_id FROM tasks) TO ... CSV

- Chạy alembic downgrade -1, kiểm tra alembic current và số dòng tasks.

- Rollback code về bản trước (backend và frontend). Vì migration chỉ thêm cột nên code cũ chạy được cả trước và sau downgrade.

- Khi sửa lại xong, nâng lại bằng alembic upgrade head, rồi import lại dữ liệu đã export nếu cần.

- Ưu tiên roll-forward

Nếu lỗi nằm ở logic hoặc dữ liệu (không phải cấu trúc), nên sửa bằng migration mới thay vì downgrade, để không mất dữ liệu người dùng đã nhập.

- Kiểm tra sau rollback

- alembic current ra 5bf6a0ec10c8.

- Số dòng tasks không đổi.

- Bảng tasks không còn 3 cột mới; type priority_enum đã bị xóa.

- App cũ tạo, sửa, xóa task bình thường.